Wzór umowy załącznik nr 7

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  nr …………

w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowa centrum miejscowości Klesztów poprzez przebudowę chodników i zatok”

Zawarta w dniu 	 pomiędzy:

Gminą Żmudź z siedzibą w Żmudź 2, 22 – 114 Żmudź

NIP 563 21 58 347 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

mgr Edytę Niezgoda – Wójta Gminy Żmudź,

a firmą

NIP	 REGON	 zwaną dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez:

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, nr ……………...

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest  zadanie pn. „Odnowa centrum miejscowości Klesztów poprzez przebudowę chodników i zatok”.

2. Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejących chodników w miejscowości Klesztów gm. Żmudź, po obydwu stronach drogi powiatowej nr 1849L relacji Klesztów-Roztoka na odcinku 800,0 m  wraz ze zjazdami do posesji, a także  przebudowa trzech zatok parkingowych w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót,  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 2

1 . Szczegółowy zakres zamówienia publicznego określonego w § 1 umowy obejmuje:

a) roboty ziemne, zatoki ,zjazdy , chodniki, zieleń, odwodnienie .

b) wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej,

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla całego przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy  ( wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Łączną wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:

a) Kwota netto: ........................ zł (słownie

zł :.......................................................................)

b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości ... %

tj. ........... zł.

c) Kwota brutto: ...................... zł (słownie zł:

…….................................................................)

Cena określona jest w walucie polskiej.

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z dokumentacji oraz w szczególności następujące koszty:                    koszt wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych , pełną obsługę geodezyjną,  organizację zaplecza budowy ,  wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.

4. Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega

waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym, powiększonych o podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty. W przypadku:

a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego ( różnicowego),

b) zwiększenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej sytuacji, następnie Zamawiający odrębnym zleceniem może zlecić wykonanie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, jeżeli wykonanie większej ilości robót spowoduje przekroczenie kwoty określonej w ust. 2.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u Pzp w wysokości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego.

7. Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie  z projektem technicznych oraz obowiązującymi przepisami.

8.Faktura Wykonawcy   będzie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr

…………………………………………………………………………………………………...

9. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty po ich usunięciu, potwierdzonych protokołem pousterkowym.

10. Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu, wraz z fakturami, pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tego Podwykonawcę. Potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były należne z tej faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z faktury wystawionej zgodnie z ust. 8  kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy podwyższoną o 10% wartości brutto, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

§ 4

1. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej umowy, NIP Zamawiającego: 563-21-58-347 , NIP Wykonawcy: ……………………

3. Zamawiający zastrzega, iż format faktur wystawianych przez Wykonawcę powinien odpowiadać formatowi A4.

4. Płatnikiem jest Gmina Żmudź z siedzibą w Żmudź 2, 22 – 114 Żmudź

§ 5

1. Ustala się termin zakończenia całości robót –   15.07.2013 r.

2. Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu z powodu:

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy;

b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

3. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), nie przedłoży szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedłużenie terminu wykonania umowy.

4. Zmiana terminu wykonania umowy dokonywana jest w formie aneksu do umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

5. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy,

w niżej wymienionych przypadkach:

a)       konieczność dokonywania zmiany  wykonania elementów robót w przypadku gdy wprowadzane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jaki przewiduje projekt w takim przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny czyli opis zmian wraz z rysunkami , zaakceptowanych przez autora projektu i  przez zamawiającego , wprowadzone zmiany musza być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i pozwolą osiągnąć cel operacji,

b)       zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

c)       obniżenie kosztów wykonania robót ,a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

d)       rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót.

e)       zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się  co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami  wynikającymi z  dokumentów             w składanej ofercie  przetargowej.

f)      konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających ich wykonanie.

6. Wykonawca przygotuje i przekaże dokumentację powykonawczą, na której mogą być naniesione wszystkie zmiany w trakcie budowy oraz sporządzi kosztorys powykonawczy ( różnicowy) w porównaniu do ofertowego.

7.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenia.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust.1. powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, spełniać warunki określone w projekcie technicznym i w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa spełniające wymagania Polskiej Normy ,oraz powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodność z określonymi wymogami.

4.Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) na dzień podpisania umowy, dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami)                  o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę wymienioną w § 9  niniejszej umowy;

b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli jest to wymagane odrębnymi przepisami;

c) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę wymienioną w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;

d) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową oraz koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców;

e)  posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy przez okres co najmniej od daty podpisania do odbioru                i dołączenia stosownego ubezpieczenia do umowy;

f) utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów                    i śmieci;

g) codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej organizacji robót;

h) bieżące prowadzenie dziennika budowy ;

i) realizowanie przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący z użytkowaniem sąsiednich nieruchomości,

j) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;

k) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń – na koszt Wykonawcy;

5. Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej;

6. Po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu                   w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót;

7. Zawiadamianie Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu; odpowiedni wpis powinien być wniesiony do dziennika budowy na trzy dni przed wyznaczonym terminem;

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1/ przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy,

2/ wprowadzenie Wykonawcy na budowę w terminie uzgodnionym przerobie strony,                          3/ doręczenie Wykonawcy dziennika budowy najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę,

4/ zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

5/ dokonanie odbioru przedmiotu umowy po wykonaniu robót   w całości .

§ 8

1. Strony uzgodniły, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

a/ Wykonawcę osobiście w

zakresie:………………………………………………………………………………………..

b/ Podwykonawców w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2.	 W przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców innych niż wymienionych w umowie, strony podpiszą stosowny aneks do umowy, w którym określą

zakres robót wykonywany przez Podwykonawców nie wymienionych w umowie. ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku, o których mowa w ust. 1 lit. b i ust. 2:

a) do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy oraz umowę z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,

b) wynagrodzenie za roboty budowlane należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót,

c) Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie,

d) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę po przedstawieniu przez Wykonawcę potwierdzenia od Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty przez tego Podwykonawcę.

e) w przypadku nie przedstawienia potwierdzenia Podwykonawcy, Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie Podwykonawcy, przy czym zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy jest równoznaczna z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę, do wysokości zapłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia.

f)	 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich klauzul w umowach 
z Podwykonawcami i załączenia kopii niniejszej umowy do umów zawartych z Podwykonawcami. Wartość robót zlecana Podwykonawcom nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonego w niniejszej umowie.

4. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez Podwykonawcę.

5. W przypadku:

a/ zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,

b/ zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

c/ nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 4.

6. W przypadku udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą 
i jej zawarcia przez Wykonawcę, Wykonawca w przypadku nie wykonania obowiązku, o których mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy, dokonuje mocą niniejszej umowy cesji swojego wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej należnemu Podwykonawcy wynagrodzeniu.

§ 9

1. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski sprawować będzie:

………………………………………………………………………………………………………

2. Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy sprawować będzie:

………………………………………………………………………………………………………

§ 10

l. Odbiór będzie się odbywał po zgłoszeniu robót budowlanych do odbioru, – zawsze
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

2. Ustala się przeprowadzenie następujących rodzajów odbiorów:

a) odbiór  robót  końcowy  inwestycji ( płatność ostateczna).

3. Odbiór będzie się odbywał zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami odbioru robót określonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót przedmiotu umowy.

4.	 Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektorów nadzoru

stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

5. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za inwestycję oraz inne urządzenia
i zdarzenia na terenie budowy.

6. Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy,

-inwentaryzację geodezyjną przedmiotu odbioru.

- atesty, certyfikaty i gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały , aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

-	oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych 
z dokumentacją projektową, warunkami zgłoszenia budowy , przepisami prawa 
i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę,

- dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych materiałów i urządzeń,

7. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony.

8. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 lit b) niniejszej umowy.

b) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

* Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust.1 lit. c) umowy.

* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 14 ust. 1 lit. d) niniejszej umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §14 ust.1 lit. c) umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.

11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie 
z winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.

§ 11

1. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady fizyczne prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady powstałe po dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

2. Terminy gwarancji wynoszą:

- na zrealizowany przedmiot umowy – 36 miesięcy,

- na wbudowane materiały okres gwarancji musi odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez  ich producentów i liczony będzie od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia,

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje na materiały, urządzenia,  dla których producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego uzyskane uprawnienia gwarancyjne uzyskane w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Data podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu rękojmi dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy,

5. Jeżeli w okresie gwarancyjnym zostaną ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest zobowiązany usunąć je na swój koszt w terminie jak najkrótszym wg podanego poniżej trybu:

- Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o zaistniałych usterkach i ustala termin ich przeglądu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty powiadomienia,

- Wykonawca jest zobowiązany wydelegować upoważnionego przedstawiciela na przegląd usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 5 dni,

- z przeglądu Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani spisać protokół przeglądu usterkowego, ustalić warunki udostępnienia nieruchomości, w której występują usterki

- jeżeli Wykonawca nie przyśle na przegląd usterek swojego przedstawiciela to spisany przez Zamawiającego protokół jest wiążący dla Wykonawcy.

6.	 W przypadku opóźnień w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zamawiający zastrzega sobie prawo ich usunięcia we własnym zakresie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty gwarancji.

7.	 W przypadku, jeżeli Wykonawca będzie zmuszony usunąć usterki to winien je wykonać 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz wykonać je  w taki sposób, aby uciążliwości z tego powodu były możliwie jak najmniejsze. Niezależnie od tego winien je wykonać w taki sposób, aby nie dokonać uszkodzeń, zniszczeń i możliwych do uniknięcia zabrudzeń. Za szkody i zabrudzenia powstałe w czasie usuwania usterek odpowiada Wykonawca. Zamawiający może potrącić Wykonawcy z kaucji gwarancyjnej wartość tych szkód wg faktycznych kosztów ich usunięcia. Zamawiający może żądać wynagrodzenia uzupełniającego jeżeli kwota zatrzymanej kaucji gwarancyjnej okaże się za mała na usunięcie tych szkód.

8.	 Potwierdzenie usunięcia wad i usterek realizowane będzie protokolarnie z udziałem Wykonawcy              i Zamawiającego.

9.	Czasokres wykonywania robót usterkowych od momentu ich zgłoszenia do momentu potwierdzenia wykonania wydłuża okresy gwarancyjne określone w ust. 3. Dotyczy to konkretnej               i zgłoszonej usterki.

§ 12

1. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania protokółu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy 
w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.

3. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust.1 Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

4.	 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których Zamawiający wiedział w chwili odbioru robót, jak i za wady ujawnione w terminie, o którym mowa w ust.1.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto w wysokości ……………… zł w formie …………………………..

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady określone w § 11 ust. 2
i § 12 ust. 1 Umowy.

3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku wad, w terminie 
30 dni od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie 15 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonych protokołem pousterkowym, których realizacji żąda Zamawiający, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 4.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c  niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji / rękojmi za wady – karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit.c niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

c) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za dany zakres robót (branżowych), którego te wady dotyczą;

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności, o których mowa w §15 ust. 1 lit c-g, karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.2 lit. C  niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności, o których mowa w § 15 ust. 4 – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit.c umowy;

b) za opóźnienia w zapłacie faktur, odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.

3.	 Strony zastrzegają swoje prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

l. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

b) Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót.

Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru;

c) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z  i warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza inspektor nadzoru;

d) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

e) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż, pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru;

f) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich;

g) w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawców, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy, wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje 
z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 lit b. c, d, e, f, g, winno nastąpić 
w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

W takim przypadku:

a) zapłata za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego Wykonawcę.

b) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru procentowego zaawansowania robót, sporządzonych na bazie tabeli elementów scalonych, podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru budowlanego, kierownika budowy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy uwzględnieniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiającemu, zgodnie z wymogami SIWZ.

3. W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę lub z winy, którego odstąpiono od umowy poprzez odstąpienie, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego następuje 
z chwilą pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od umowy. 
W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za roboty wykonane, a ustalenie zapłaty nastąpi na podstawie protokołów odbioru procentowego zaawansowania robót, sporządzonych na bazie tabeli elementów scalonych, podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru budowlanego, kierownika budowy oraz upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, przy uwzględnieniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiającemu, zgodnie z wymogami SIWZ.

§ 16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem §8 ust. 6 umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy, 
a szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 19

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie 
o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 
3 egz. dla Zamawiającego.

Integralne części niniejszej umowy stanowią:

Załącznik Nr  1 -Oferta wykonawcy z załącznikami;

Załącznik Nr 2 -Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  z załącznikami, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.;

Załącznik Nr 3 - Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca                                                                                      Zamawiający